| # LA TORRE DE RADIODIFUSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### Objetivos |  |  |
| I. | Visualizar en forma vivencial la dirección de tareas complejas. |  |
| II. | Poner a prueba las habilidades de planeación y organización de los participantes. |  |
| TIEMPO: ## Duración: 150 Minutos |  | MATERIAL: # Fácil Adquisición - Hojas de cartoncillo suficiente para cada subgrupo. - Platos de cartón suficientes para cada subgrupo. - Popotes suficientes para cada subgrupo. - Vasos desechables suficientes para cada subgrupo. - Ligas suficientes para cada subgrupo. - Cinta adhesiva suficiente para cada grupo. - Pegamento suficiente para cada subgrupo. - Alambre e hilo suficiente para cada subgrupo. - Herramientas (tijeras, pinzas) para cada subgrupo. - Papel lustre suficiente para cada subgrupo. - Instructivo para los participantes. - Madera de balsa para cada subgrupo. |
| TAMAÑO DEL GRUPO: Ilimitado Dividido en subgrupos. |  |  |
| LUGAR: ## Aula Normal Un salón amplio y bien iluminado acondicionado para que los participantes puedan trabajar en subgrupos. |  |  |

|  | ### DESARROLLO |
| --- | --- |
|  | ###### IR A FORMATO |
| I. | El instructor explica que en este ejercicio participarán tres o cuatro compañías que van a competir por un contrato de construcción de torres de radiodifusión para el Gobierno. Este requiere instalar 1000 torres para sus respectivos centros culturales. Se reparten las instrucciones a los participantes. |
| II. | Se divide en dos etapas: Planeación y Organización.- Tendrá una duración aproximada de dos horas. A los treinta y cinco minutos de iniciada la etapa, las compañías deben reportar a los directores de juego: a). Los planes generales de la compañía. b). El organigrama. En la carta organizacional, deberá haber tres constructores. Estos durante la etapa de construcción serán los únicos que podrán edificar. Continuarán después con otros planes, para presentar al final, a los mismos directores del juego, lo siguiente: c). Diseño completo de la torre. d). Presupuesto y cotización. Construcción.- En esta etapa los constructores de la torre la edificarán. Los demás miembros de la compañía podrán dirigir, comunicar, abastecer, preparar materiales y controlar. NO podrán intervenir en las labores de edificación. |
| III. | Al finalizar el ejercicio se comentará con todos los grupos reunidos, con el objeto de que se den a conocer los sentimientos de cada integrante del grupo: cómo reaccionaron al saber que no les otorgaban el contrato y viceversa; si hubo cooperación en el grupo; quién tomó el liderazgo, etc. |
| IV. | El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. |

INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES

COSTOS

Las compañías incurrirán en consto y gasto s por los siguientes conceptos:

- Materiales: Les serán vendidos por la administración de este juego de acuerdo a las tarifas que aparecen en el anexo No. 1

- Mano de obra de $ 2,000.00 por 30 segundos o fracción (el tiempo de la construcción se cronometrará para determinar este costo).

- Gastos de Administración: Se estimarán el 100% de la mano de obra.

DISEÑO

Cada compañía debe presentar un esquema de su torre, en el que especificará los materiales que van a utilizar, su forma. Las torres de todas las compañías deberán tener tres puntos de contacto con el suelo, como mínimo.

Este diseñó deberá respetarse para la fase de construcción de la torre

BASES DEL CONCURSO

| A la compañía cuya cotización sea la intermedia, se le otorgará automáticamente el contrato para la construcción de 100 torres. |  |
| --- | --- |
| Las 900 torres restantes se distribuirán de acuerdo a la diferencia del valor de las cotizaciones contra la cotización ganadora (intermedia). |  |
| PARA PRECIOS: | TORRES ASIGNADAS |
| 5% del precio intermedio | 100 |
| 10% del precio intermedio | 100 |
| 15% del precio intermedio | 100 |
| 20% del precio intermedio | 100 |
| 25% del precio intermedio | 100 |
| 30% del precio intermedio | 100 |
| 35% del precio intermedio | 100 |
| 40% del precio intermedio | 100 |
| (Ver ejemplo en el anexo No.2) |  |

BONIFICACIÓN POR ALTURA

De acuerdo a la altitud de las torres que construyan las compañías, el Gobierno está dispuesto a bonificarles de acuerdo a la tabla siguiente:

Torres con altura de 0.90 mts. a 0.99 mts. - 10 % sobre el precio

Torres con altura de 1.00 mts. a 1.24 mts. 0 % sobre el precio

Torres con altura de 1.25 mts. a 1.49 mts. 10 % sobre el precio

Torres con altura de 1.50 mts. a 1.99 mts. 20 % sobre el precio

Torres con altura de 2.00 mts. en adelante 30 % sobre el precio

ANEXO 1

MATERIALES DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE RADIODIFUSIÓN

| MATERIAL | COSTO |
| --- | --- |
| Madera de balsa | 150.000.00 c/u |
| Hojas de cartoncillo | 50.000.00 c/u |
| Platos de cartón | 1.000.00 c/u |
| Popotes | 100.00 c/u |
| Vasos desechables | 2.000.00 c/u |
| Ligas | 1.000.00 c/u |
| Cinta adhesiva | 5.000.00 c/rollo |
| Pegamento | 1.000.00 c/bote |
| Alambre hilo | 1.000.00 m. lineal |
| Herramientas | Sin costo |
| Papel lustre | Sin costo |

| ANEXO 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## TABLA DE CONTRATOS |  |  |  |  |  |
| Ejemplo de la aplicación de la tabla para otorgar contratos |  |  |  |  |  |
| Compañía | Cotización |  |  |  |  |
| A | $ 235 |  |  |  |  |
| B | $ 180 |  |  |  |  |
| C | $ 200 |  |  |  |  |
| Gana el contrato la compañía C al cotizar con un precio intermedio. Se le otorga un contrato por 100 torres. |  |  |  |  |  |
| Diferencia de cotizaciones: |  |  |  |  |  |
| Compañía A | 235 - 200/200 = + 17.5 |  |  |  |  |
| Compañía B | 180 - 200/200 = - 10.0 |  |  |  |  |
| Asignación de Contratos: |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C |  |
| Por ganar contrato base |  | - | - | 100 |  |
| + - 5% |  | - | - | 100 |  |
| + - 10% |  | - | - | 100 |  |
|  |  | - | 50 | 50 |  |
| + - 15% |  | - | 50 | 50 |  |
| + - 20% |  | - | - | - |  |
| Se reparten 600 restantes |  | 200 | 200 | 200 |  |
| Contrato total |  | 200 | 300 | 500 |  |